## Załącznik Nr 3 do SIWZ

Umowa  nr ………/2017 (wzór)

zawarta w dniu …...……2017r. w Warszawie

pomiędzy:

Skarbem Państwa – Izbą Administracji Skarbowej w Warszawie z siedzibą ul. A. Felińskiego 2B; 
01-513 Warszawa,

reprezentowaną przez: ………………………….. – Wicedyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym lub Stroną umowy

a

firmą …………………………………………………………………………………………………………

prowadzącą działalność na podstawie wpisu ……………………………………………………………….. (potwierdzenie aktualności wpisu z dnia ………………………………………………………….….…. r.),

reprezentowaną przez: ……………………………………………….……………………………………..,

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą lub Stroną umowy,

w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego (Postępowanie nr PN/4/2017), na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), zawarto umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pod nazwą:

Wykonanie robót budowlanych w budynkach Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany polegających na wymianie instalacji centralnego ogrzewania w dwóch budynkach przy ul. Skalbmierskiej 5 i przy ul. Skalbmierskiej 6 w Warszawie – II etap remontu instalacji centralnego ogrzewania.

- Wykonawca zrealizuje roboty budowlane zgodnie z:

    - dokumentacją projektową będącą załącznikami do SIWZ.

    - zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

- Na dokumentację projektową składają się projekty wykonawcze, przedmiar robót i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Wskazana dokumentacja stanowi własność Zamawiającego 
i nie może być udostępniona osobom trzecim bez jego zgody.

- Integralną częścią niniejszej umowy są:

      - treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

      - treść Oferty Wykonawcy wraz z załącznikami;

      - dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3.

§ 2

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Strony ustalają, że zadanie zostanie wykonane od dnia podpisania umowy do dnia 29.09.2017r.

- Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych nastąpi od dnia następnego po protokolarnym przekazaniu i wprowadzeniu Wykonawcy na teren realizacji robót budowlanych.

- Zakończenie realizacji robót budowlanych nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i protokolarnym, komisyjnym, bezusterkowym odbiorze przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Wymienione w § 1 ust. 1 roboty budowlane:

- będą wykonywane na czynnym obiekcie i nie mogą wpływać na użytkowanie budynku,

- z uwagi na charakter wykonywanych robót, nastąpią przerwy w dostawie wody co powinno być każdorazowo uzgodnione z upoważnioną osobą w Urzędzie Skarbowym,

- do wykonania robót Wykonawca dobierze taki sprzęt, którego jakość, wydajność i liczba będzie gwarantowała przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§ 3

PRZEDSTAWICIELE STRON

  - Zamawiający upoważnia do:

- pełnienia nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji: ……………………….……....…….

posiadającego uprawnienia Nr:…………………. w specjalności ……………… tel., e-mail...……......

- do bezpośrednich kontaktów w trakcie wykonywania niniejszej umowy, mających na celu sprawną realizację umowy oraz jej bieżący nadzór: …………………………tel., e-mail………………………

  - Wykonawca ustanawia kierownika robót budowlanych w osobie: ………………………………….….,
posiadającego uprawnienia Nr: ………..……………………………………………………………..…, 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych), tel., e-mail ……….……………………………….….,

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i kierownik robót budowlanych działają w granicach uprawnień i obowiązków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.

z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

  - W procesie inwestycyjnym uczestniczyć będą również autorzy dokumentacji projektowej, wykonując funkcje w ramach nadzoru autorskiego.

  - Wskazane osoby umocowane są jedynie do dokonywania czynności faktycznych związanych 
z realizacją przedmiotu umowy. Osoby te nie są upoważnione do dokonywania czynności, które mogłyby powodować zmianę w umowie.

§ 4

WARUNKI UMOWY

- Wykonawca oświadcza, że:

    - warunki oraz teren prowadzenia robót budowlanych są mu znane,

    - zapoznał się z dokumentacją i uznaje ją za wystarczającą do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

    - przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu uszkodzeń istniejących instalacji i zabudowy w obrębie prowadzonych robót,

    - materiały budowlane użyte do realizacji zadania będą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570), wymaganiom Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót,

    - na każde żądanie Zamawiającego lub państwowych organów nadzoru lub innych uprawnionych organów, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami, Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy, aprobatami technicznymi,

    - posiada i przedkłada Zamawiającemu opłaconą polisę ubezpieczeniową na okres realizacji robót budowlanych od wszystkich ryzyk budowy obejmującą OC. W razie przedstawienia polisy na okres krótszy niż okres realizacji robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużania polisy 
w całym okresie i przedłożenia Zamawiającemu dowodów jej przedłużenia i zapłaty składki w terminie 7 dni przed upływem ważności poprzedniej polisy. W razie uchybienia terminowi Zamawiający jest uprawniony do zawarcia odpowiednich polis na koszt Wykonawcy. Zamawiający potrąci koszt opłaconej przez siebie polisy z należnego Wykonawcy wynagrodzenia,

- Wykonawca zobowiązuje się:

    - wykonywać roboty budowlane z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy,

    - przestrzegać aktów prawnych wydanych przez władze centralne, miejscowe oraz pozostałych przepisów w jakikolwiek sposób związanych z realizacją przedmiotu umowy,

    - przestrzegać poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz upoważnionych osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego,

    - prowadzić roboty budowlane w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim,

    - przestrzegać przepisów BHP na budowie,

    - rozpoczęcie robót budowlanych poprzedzić wykonaniem należytego oznakowania i zabezpieczenia terenu, na którym roboty będą wykonywane oraz terenu wokół miejsca prowadzenia robót, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

    - w czasie realizacji zadania do utrzymywania placu budowy w należytym stanie, bieżącego usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych oraz zbędnych materiałów, gruzu, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

    - do umożliwienia wstępu na teren Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz organom państwowego nadzoru budowlanego i sanitarnego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

    - pisemnego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o groźbie i przyczynach opóźnienia robót,

    - po zakończeniu robót budowlanych uporządkować teren na którym były prowadzone roboty oraz teren przyległy.

- Wykonawca lub podwykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zobowiązuje się, aby osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, były zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów, projektantów oraz pracowników administracji. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty ogólnobudowlane, roboty hydrauliczne (czynności szczegółowo są określone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych).

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni od daty wezwania, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, o których mowa w ust. 3:

- poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów o pracę zawartych z pracownikami, o których mowa w ust. 3, kopie umów powinny zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

lub

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

lub

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie, 
o których mowa w ust. 4 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę.

- W przypadku nie wypełnienia warunku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej określonej w § 10 ust. 3.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 5

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca oświadcza, iż roboty budowlane objęte niniejszą umową wykona z/bez udziałem/u podwykonawców.

- Niezależnie od oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może zawrzeć umowę 
o wykonanie części robót budowlanych z innymi podmiotami, po uzyskaniu zgody Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia będzie korzystał z pomocy podwykonawców, wówczas zobowiązany jest do:

- przedłożenia do akceptacji projektu umowy, jaką zamierza zawrzeć z podwykonawcą przedmiotu zamówienia i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego,

- przedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo
o wartości przekraczającej 5.000,00 zł, w terminie 7 dni od ich zawarcia,

- uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zmianę podwykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 1 i pkt 2,

- w przypadku zmiany wskazanego w ofercie podwykonawcy, na zasoby którego powoływał się Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że nowy podwykonawca spełnia warunki wskazane w ust. 4 Części VI SIWZ,

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia faktury przez podwykonawcę.

- Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą i umowy pomiędzy podwykonawcą 
a dalszymi podwykonawcami stosuje się przepisy art. 143b do art. 143d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

- Treść umowy na podwykonawstwo winna spełniać, co najmniej następujące warunki:

- określać strony umowy,

- zakres przedmiotu umowy,

- termin realizacji,

- wynagrodzenie,

- warunki płatności i rozliczeń,

- postanowienia dotyczące kar umownych.

- Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania jakiejkolwiek części i/lub zakresu robót budowlanych innym podmiotom, zobowiązany jest do koordynacji robót wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za ich należyte wykonanie, jak za działania własne.

§ 6

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z SIWZ oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy zostaje ustalone w  łącznej cenie:

…………….. zł brutto, (słownie złotych brutto: …….……………………..……………………….),

w tym:

- budynek Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa

…………… zł brutto, (słownie złotych brutto: ………………………….………………………….),

- budynek Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany ul. Skalbmierska 6, 01-844 Warszawa

…………… zł brutto, (słownie złotych brutto: …………………………..………………………….),

- Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 zawiera podatek od towarów i usług VAT, w wysokości zgodnej 
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.).

- Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej w terminie 7 dni po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego robót obejmującego oba budynki. Podstawą wystawienia faktury będą protokoły bezusterkowego odbioru robót budowlanych podpisane przez kierownika robót budowlanych, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Faktura powinna wskazywać nazwę urzędu skarbowego, nazwę roboty budowlanej, wraz z podaną wartością, za którą została zrealizowana (wartość roboty dla każdego z budynków należy wpisać oddzielnie).

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty w terminie ….. dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Dniem płatności wynagrodzenia Wykonawcy będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Należność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy Nr ………………………………………………………… (wskazany w druku oferty).

- O każdej zmianie numeru rachunku bankowego Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego niezwłocznie na piśmie, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień realizacji płatności przelewem.

- Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń, Strony oświadczają co następuje:

  - Zamawiający – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie jest podatnikiem podatku od towarów

i usług (VAT) i posiada nadany NIP: 525-10-07-278,

  - Wykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym ………….…………; posiada nadany NIP ……………. i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

- W razie opóźnienia płatności pieniężnych wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych.

- Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności

z tytułu realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 7

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznej ceny brutto za cały przedmiot umowy w kwocie:

…………… zł brutto,(słownie złotych brutto: ………………..…………………….………………).

- Z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 30% zabezpieczenia przeznaczone będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Wniesione zabezpieczenie przez Wykonawcę zostanie zwrócone w terminach nie dłuższych niż:

  - 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze robót i przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu do eksploatacji – część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową,

  - 30 % wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi za wady – część zabezpieczenia z tytułu rękojmi.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zabezpieczenia będzie służyło pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego.

- W przypadku gdy przedmiot umowy nie został wykonany przed upływem ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niż pieniądzu, najpóźniej na 30 dni przed upływem ważności wniesionego zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć obowiązującą gwarancję i/lub poręczenie lub przedłożyć nową gwarancję i/lub poręczenie lub wpłacić pełną kwotę zabezpieczenia na konto Zamawiającego na okres niezbędny do zakończenia prac, której zażąda Zamawiający.

- Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 5, Zamawiającemu przysługuje prawo zatrzymania niewypłaconego dotychczas wynagrodzenia na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 8

ODBIÓR ROBÓT

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość robót budowlanych objętych przedmiotem umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy do Zamawiającego.

- Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem o dokonanie odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu operaty kolaudacyjne w 1 egzemplarzu, oddzielnie dla każdego budynku tj.:

  - protokoły z odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu,

  - atesty na materiały, prefabrykaty,

  - dokumentację powykonawczą w 1 egz.,

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań, pomiarów kontrolnych,

  - oświadczenie kierownika robót budowlanych o zgodności wykonania przedmiotu zamówienia

z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami.

- Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie 
z zamówieniem, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy, w innym wypadku Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, które Wykonawca zobowiązany jest usunąć w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego, uwzględniający stwierdzone wady i usterki oraz terminy ich usunięcia, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.

- O usunięciu wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru końcowego Wykonawca niezwłocznie zawiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niezwłocznie przystąpi do ich odbioru.

- Zamawiający będzie upoważniony do natychmiastowego usunięcia wad i usterek na koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku opieszałości Wykonawcy w ich usunięciu, gdy będą one groziły skażeniem środowiska, stanowiły zagrożenie życia, lub innymi zagrożeniami.

§ 9

GWARANCJA

- Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji licząc od dnia następnego po bezusterkowym odbiorze końcowym na wszelkie roboty budowlane i instalacje objęte przedmiotem umowy na okres ……… miesięcy.

- Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie gwarancji wad lub usterek udzielona gwarancja podlega przedłużeniu o czas przeprowadzanych napraw. Za czas naprawy Strony umowy przyjmują okres od dnia zgłoszenia wady lub usterki do dnia podpisania przez Strony bezusterkowego protokołu ich usunięcia.

- Warunkiem wykonywania uprawnień przez Zamawiającego z tytułu gwarancji jest złożenie reklamacji na piśmie lub drogą elektroniczną (pocztą e-mail, faksem).

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek, zgłoszonych w ramach rękojmi 
i gwarancji w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania (reklamacji). Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu Zamawiający może powierzyć usunięcie wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

- Strony ustalają, że przegląd gwarancyjny odbędzie się na miesiąc przed upływem terminu gwarancji.

§ 10

KARY UMOWNE

  - Strony umowy ustalają kary umowne na następujących warunkach:

- Strona umowy, z której winy nastąpi odstąpienie od umowy zapłaci karę umowną drugiej stronie 
w wysokości 3% kwoty wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umownych w następujących przypadkach:

    - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości całości wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu całości lub części robót, a także innych obowiązków, których terminy wykonania określone zostały w umowie,

    - za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub okresie rękojmi w wysokości 0,1% wartości całości wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wskazanych wad lub usterek.

  - Za naruszenie postanowień umowy, o których mowa w § 5 umowy, za każde poniżej wymienione zdarzenie w wysokości kwoty 1 000,00 zł:

- zawarcie umowy na podwykonawstwo bez przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo lub bez zgody Zamawiającego,

- nieprzedłożenie Zamawiającemu w terminie 7 dni poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub ich zmiany,

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu płatności.

  - W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza ustalenia § 4 ust. 3, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,05 % wartości łącznej ceny umowy, o której mowa § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie tego naruszenia.

  - Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie liczony od ostatecznego terminu płatności i wartości wynikającej z właściwej umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą.

  - Kary umowne powinny być zapłacone w terminie 14 dni od daty wystąpienia strony z żądaniem zapłaty.

  - Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kary potrąci należną mu karę z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

  - Strony postanawiają, że wstrzymanie wykonywania przedmiotu umowy wynikłe z niezależnych od Zamawiającego przerw w finansowaniu, nie skutkuje karami umownymi, a stanowi podstawę do zmiany terminu zakończenia robót. W takim przypadku Zamawiający w terminie nie krótszym niż 14 dni złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie o konieczności przerwania robót i o przewidywanym terminie ich dalszej kontynuacji. Sytuacja taka nie może być powodem odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.

  - Postanowienia ust. 1 lit. a) nie dotyczą sytuacji wskazanej w § 11 ust. 1 lit. a) i b).

§ 11

ODSTAPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w trybie i na zasadach określonych w art. 145 Ustawy,

- w trybie art. 143 c, ust. 7 Ustawy,

- w terminie 7 dni od powzięcia informacji o ogłoszeniu likwidacji lub upadłości Wykonawcy,

- w terminie 7 dni od powzięcia informacji o wydaniu nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca pomimo pisemnych zastrzeżeń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- gdy Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres dłuższy niż 14 dni.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- W razie odstąpienia od umowy, Strony umowy przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporządzą w terminie 3 dni od daty odstąpienia protokół inwentaryzacji wykonanych robót, które nie były zgłoszone do odbioru i nie były uregulowane finansowo. Protokół inwentaryzacji będzie stanowił w tym przypadku podstawę do ostatecznego rozliczenia robót.

- Koszty zabezpieczenia przerwanych robót potwierdzonych protokolarnie przez Strony umowy pokrywa ta Strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.

§ 12

ZMIANY UMOWY

      - Strony umowy dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach i w formie wskazanej w Części XVII SIWZ.

      - Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza w każdym czasie, zmiany jej treści niepowodujące zmiany treści oferty na podstawie, której wybrano Wykonawcę, dotyczące zmian treści umowy niezwiązanych z wyborem Wykonawcy (np. zmiana konta bankowego, zmiana danych teleadresowych, zmiany sposobu fakturowania, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami oraz do realizacji przedmiotu zamówienia). O powyższych zmianach strony umowy będą jedynie powiadamiały się wzajemnie pisemnie.

      - Zmiany umowy dokonane z naruszeniem ust. 1 i przekraczające jego zakres są nieważne.

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, pod rygorem nieważności, 
w formie pisemnego aneksu.

§ 13

REKLAMACJE

            - W razie powstania sporu miedzy Stronami na tle wykonywania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, Strony zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

            - Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Strony.

            - Strony maja obowiązek w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia do udzielenia pisemnej odpowiedzi.

            - W razie odmowy uznania roszczenia Strony, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie 
w terminie, o którym mowa w ust. 3, Strony uprawnione są do wystąpienia na drogę sądową 
i dochodzenia roszczeń.

            - Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

- Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, mają charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania inwestycji.

- Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań.

§ 15

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.);

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 
z późn. zm.);

- Ustawy - z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).

§ 16

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA